## Criterio B: Registro de tareas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Acción | Detalles | Comentarios / Seguimiento | Fecha de finalización | Criterio |
| 14 de marzo de 2019 | Entrevista cliente | En esta entrevista se han determinado en qué consistiría el proyecto y los criterios de éxito | Los criterios se han acordado | 14 de marzo de 2019 | A |
| 26 de marzo | Redacción Critria-A |  |  |  |  |
| 4 de abril | Instalación entornos de desarrollo | Instalación del entorno de desarrollo en una raspberry pi 3 model b+ |  | 4 de abril de 2019 |  |
| 4 de abril | disseño pantallas | diseño de pantallas con Powerpoint |  |  |  |
| 2 de mayo | disseño pantallas y flowchart | diseño de la ventana de configuración y debugging de la web |  | 2 de mayo |  |
| 25 Ago | Primer commit | Creació del repositori de github | Adaptació de l’editor atom per web development I crdeació dels archius I del estil |  |  |
| 25 Ago | Cració de la web | Creació del arxius html I css |  |  |  |
| 28 Ago | Cerca de les apis | Contacte amb les apis per demanar acces |  |  |  |
| 29 Ago | Adaptació del codi a css grid |  |  |  |  |
| 13 Sep | Unir amb els archius de google drive |  |  |  |  |
| 19 Sept | Cració de les altres patalles | Creació dels altres archius html per a la navegació de pantalles |  |  |  |
| 19 Sept | Creació del archiu about I estructura grafica de la pantalla |  |  |  |  |
| 23 Spt | Finalització about I creacio de la pagina login I registre |  |  |  |  |
| 24 Sept | Creacio del parser pel seeing | Creacio del web scraper amb python per extreures les dades de la web |  |  |  |
| 24 Sept | Modificació del screendesign |  |  |  |  |
| 25 Sept | Finalització del nou screen design |  |  |  |  |
| 26 Sept | Afegir butons als formularis |  |  |  |  |
| 27 Sept | Creació diagrama ER |  |  |  |  |
| 27 Sept | Creació de les taules |  |  |  |  |
| 27 Sept | Creació de les pagines de l’administrador | Creació de les noves pagines per l’admin I adaptar las antigues |  |  |  |
| 27 Sept | Debuging css I pagines administrador |  |  |  |  |
| 27 Sept | Creació del test plan I modificació criteri A |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |